Приложение к постановлению

администрации города Дивногорска

от 30.09.2015 № 154п

(в ред. от 30.09.2022 № 176п)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК»

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск» |
| Основание для разработки муниципальной программы | «Постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации», ст. 179 Бюджетного кодекса «Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы», распоряжением администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска» |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация города Дивногорска;    МКУ «УСГХ» |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограммы:  1.«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства».  2.«Защита населения и территории муниципального образования город Дивногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  3.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Дивногорск».  4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».  5. «Чистая вода».  6. «Формирование комфортной городской среды». |
| Цели муниципальной  программы | 1. Обеспечение населения города Дивногорска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, создание условий для комфортного проживания населения города и улучшения качества жизни.  2. Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.  3. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.  4.Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города, содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства, обеспечение надлежащего санитарного состояния города Дивногорска, а также внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.  2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных условий проживания населения города.  3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города.  4. Обеспечение реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий.  5. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы |
| Перечень целевых показателей | -снижение доли инженерных сетей, нуждающихся в замене на 5%;  - снижение доли площади жилищного фонда всех форм собственности, требующей капитального ремонта на 8% (до 2022 года);  - доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт от числа МКД включенных в региональную программу капитального ремонта не менее 1% (с 2022 года);  - снижения отношения потребления топливно-энергетических ресурсов к объему отгруженных товаров собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами на 18% (до 2022 года);  - увеличение количества мероприятий направленных на создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города не менее чем на 15% (с 2022 года);  - повышение доли оснащение пожарно-техническим вооружением и снаряжением добровольных пожарных формирований на 25% (до 2022 года);  - доля исполненных мероприятий направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 100% (с 2022 года);  - доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе 100%. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1078937,54 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год – 53 627,48 тыс. рублей;  2015 год – 63 601,48 тыс. рублей;  2016 год – 74 081,75 тыс. рублей;  2017 год – 95 104,63 тыс. рублей;  2018 год – 79 346,40 тыс. рублей;  2019 год – 107 481,10 тыс. рублей;  2020 год – 89 919,20 тыс. рублей;  2021 год – 68690,3 тыс. рублей;  2022 год – 195526,7 тыс. рублей;  2023 год – 84018,9 тыс. рублей;  2024 год – 83769,8 тыс. рублей.  2025 год – 83769,8 тыс. рублей.  Краевой бюджет – 471352,26 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 37 285,70 тыс. рублей;  2015 год – 41 356,70 тыс. рублей;  2016 год – 43 699,09 тыс. рублей;  2017 год – 49 493,37 тыс. рублей;  2018 год – 43 545,30 тыс. рублей;  2019 год – 72 941,30 тыс. рублей;  2020 год – 48 314,60 тыс. рублей;  2021 год – 25041,6 тыс. рублей;  2022 год – 42938,7 тыс. рублей;  2023 год – 22279,1 тыс. рублей;  2024 год – 22228,4 тыс. рублей  2025 год – 22228,4 тыс. рублей  Местный бюджет – 521960,08 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 16 341,78 тыс. рублей;  2015 год – 22 244,78 тыс. рублей;  2016 год – 30 382,66тыс. рублей;  2017 год – 33 039,26 тыс. рублей;  2018 год – 35 801,10 тыс. рублей;  2019 год – 34 539,80 тыс. рублей;  2020 год – 41 604,60 тыс. рублей;  2021 год – 43648,7 тыс. рублей;  2022 год – 79658,9 тыс. рублей;  2023 год – 61615,7 тыс. рублей;  2024 год – 61541,4 тыс. рублей  2025 год – 61541,4 тыс. рублей.  Федеральный бюджет – 85625,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 год – 0,00 тыс. рублей;  2015 год – 0,00 тыс. рублей;  2016 год – 0,00тыс. рублей;  2017 год – 12 572,00 тыс. рублей;  2018 год – 0,00 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 72929,1 тыс. рублей;  2023 год – 124,1 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей  2025 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Дивногорска; контроль за целевым использованием средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации города Дивногорска. |

Приложение

к постановлению администрации города Дивногорска

от 30.09.2015 № 146п

(в ред. пост. от 23.09.2022 №166п)

**Муниципальная программа города Дивногорска**

**«Содействие развитию местного самоуправления»**

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Дивногорска «Содействие развитию местного самоуправления»  (далее – Программа) | |
| Основание для разработки Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации»;  распоряжение администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска» | |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Отдел экономического развития администрации города Дивногорска (сокращенное наименование – ОЭР) | |
| Соисполнители Программы | 1. Отдел правового и кадрового обеспечения администрации города Дивногорска (сокращенное наименование – ОПиКО)  2. Муниципальное специализированное казенное учреждение по ведению бюджетного учета «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (сокращенное наименование – МСКУ «МЦБ») | |
| Подпрограммы и отдельные мероприятия  Программы | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы муниципального образования город Дивногорск»;  Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск»;  Подпрограмма 3 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск» | |
| Цель Программы | Повышение эффективности реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных  за муниципальным образованием. | |
| Задачи Программы | 1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы в муниципальном образовании, обеспечивающего эффективность муниципального управления;  2. Создание благоприятных экономических, правовых и социально-трудовых условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Дивногорск;  3. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск | |
| Этапы и сроки  реализации Программы | 2014 − 2025 годы | |
| Целевые показатели и показатели результативности  Программы | | Приведены в приложении 1, 2 к настоящему паспорту Программы |
| Ресурсное обеспечение Программы | | Объем финансирования программы составит 35 054,94 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2014 год – 3 289,59 тыс. рублей;  2015 год – 4 102,88 тыс. рублей;  2016 год – 3 644,00 тыс. рублей;  2017 год – 1 116,11 тыс. рублей;  2018 год – 1 759,75 тыс. рублей;  2019 год – 1 873,80 тыс. рублей;  2020 год – 2 628,70 тыс. рублей;  2021 год – 1 813,03 тыс. рублей;  2022 год – 6 571,68 тыс. рублей;  2023 год - 3 173,0 тыс. рублей;  2024 год – 3 173,0 тыс. рублей,  2025 год – 1 909,4 тыс. рублей,  Из них:  из средств федерального бюджета – 5 361,09 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 2 371,09 тыс. рублей;  в 2015 году – 2 990,00 тыс. рублей;  в 2016 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей,  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,  из средств краевого бюджета – 17 110,66 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 805,09 тыс. рублей;  в 2015 году – 974,41 тыс. рублей;  в 2016 году – 3 276,00 тыс. рублей;  в 2017 году – 1 000,00 тыс. рублей;  в 2018 году – 1 581,80 тыс. рублей;  в 2019 году – 1 462,50 тыс. рублей;  в 2020 году – 934,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2022 году – 4 548,96 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 263,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 1 263,6 тыс. рублей,  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,  из средств местного бюджета – 12 583,19 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 113,41 тыс. рублей;  в 2015 году – 138,47 тыс. рублей;  в 2016 году – 368,00 тыс. рублей;  в 2017 году – 116,11 тыс. рублей;  в 2018 году – 177,95 тыс. рублей;  в 2019 году – 411,30 тыс. рублей;  в 2020 году – 1 694,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 1 813,03 тыс. рублей;  в 2022 году – 2 022,72 тыс. рублей;  в 2023 году – 1 909,4 тыс. рублей;  в 2024 году – 1 909,4 тыс. рублей.  в 2025 году – 1 909,4 тыс. рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности | | нет |

Приложение

к постановлению администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 147п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

(в ред. пост. от 30.09.2022 №169п)

Муниципальная программа города Дивногорска «Управление муниципальными финансами»

1. Паспорт муниципальной программы города Дивногорска «Управление муниципальными финансами»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами»  (далее – муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  - постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации»;  - распоряжение администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансовое управление администрации города Дивногорска |
| Соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета города Дивногорска;  2. Управление муниципальным долгом города Дивногорска;  3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в городе Дивногорске;  4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Дивногорска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджета города Дивногорска;  2. Эффективное управление муниципальным долгом города Дивногорска;  3. Обеспечение своевременного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;  4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов бюджета города Дивногорска |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период | Утверждены в приложении 2 к муниципальной программе |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 105 096,2 тыс. рублей, в том числе:  2 660,3 тыс.рублей – средства краевого бюджета;  102 435,9 тыс. рублей – средства местного бюджета.  Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:  2014 год – 7088,3 тыс. рублей, в том числе:  58,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета;  7030,1 тыс.рублей – средства местного бюджета.  2015 год – 7641,4 тыс. рублей, в том числе:  682,2 тыс.рублей – средства краевого бюджета;  6959,2 тыс.рублей – средства местного бюджета.  2016 год – 6231,7 тыс. рублей, в том числе:  333,1 тыс.рублей – средства краевого бюджета;  5898,6 тыс.рублей – средства местного бюджета.  2017 год – 5853,7 тыс. рублей, в том числе:  84,6 тыс.рублей – средства краевого бюджета;  5769,1 тыс. рублей - средства местного бюджета.  2018 год – 6858,5 тыс. рублей, в том числе:  531,5 тыс.рублей – средства краевого бюджета;  6327,0 тыс. рублей - средства местного бюджета.  2019 год – 7521,4 тыс. рублей, в том числе:  196,4 тыс.рублей – средства краевого бюджета;  7325,0 тыс. рублей - средства местного бюджета,  2020 год – 9 556,7 тыс. рублей, в том числе:  774,3 тыс.рублей – средства краевого бюджета;  8 782,4 тыс. рублей - средства местного бюджета,  2021 год – 9 713,9 тыс. рублей, в том числе:  9 713,9 тыс. рублей - средства местного бюджета,  2022 год – 11 438,4 тыс. рублей, в том числе:  11 438,4 тыс. рублей - средства местного бюджета,  2023 год – 10 942,7 тыс. рублей, в том числе:  10 942,7 тыс. рублей - средства местного бюджета  2024 год – 10 942,7тыс. рублей, в том числе:  10 942,7 тыс. рублей - средства местного бюджета;  2025 год – 10 942,7тыс. рублей, в том числе:  10 942,7 тыс. рублей - средства местного бюджета |

Приложение к постановлению администрации

города Дивногорска от 30.09.2015 № 148п

(в ред. пост. от 18.08.2022 №151п)

Муниципальная программа

«Культура муниципального образования город Дивногорск»

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Культура муниципального образования город Дивногорск» (далее – программа) |
| Основание для разработки программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  постановление администрации города Дивногорска от 01.08. 2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель программы | отдел культуры администрации города Дивногорска |
| Соисполнитель Программы | отсутствует |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;  подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»;  подпрограмма 3 «Обеспечение условий для поддержки дополнительного образования детей»;  подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;  подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в муниципальном образовании город Дивногорск»  подпрограмма 6 «Развитие внутреннего и въездного туризма» |
| Цель программы | создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Дивногорска |
| Задачи программы | задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия муниципального образования»;  задача 2. «Обеспечение доступа населения муниципального образования к культурным благам и участию в культурной жизни»;  задача 3. «Обеспечение поступательного развития муниципальной системы дополнительного образования детей в области культуры»;  задача 4. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в муниципальном образовании город Дивногорск»  задача 5. «Развитие конкурентноспособного муниципального туристского комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах» |
| Этапы и сроки реализации программы | сроки реализации программы: 2014 - 2025 годы |
| Целевые показатели  и показатели результативности программы | удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;  доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса "Архивный фонд" (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в архиве муниципального образования;  количество туристско-рекреационных зон.  Перечень целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении № 1 к паспорту программы |
| Ресурсное обеспечение Программы | общий объем финансирования программы – 1 634 680.0 тыс. руб., в том числе:  по годам реализации:  в 2014 году – 91 046, 6 тыс. руб.;  в 2015 году – 103 329,2 тыс. руб.;  в 2016 году – 107 106,0 тыс. руб.;  в 2017 году – 118 211,9 тыс. руб.;  в 2018 году – 120 128,8 тыс. руб.;  в 2019 году – 128 703,2 тыс. руб.;  в 2020 году – 136 820,7 тыс. руб.;  в 2021 году – 153 495,5 тыс. руб.;  в 2022 году – 227 820,5 тыс. руб.  в 2023 году – 147 331,0 тыс. руб.;  в 2024 году – 153 331,0 тыс. руб.;  в 2025 году – 147 331,0 тыс. руб.;  из них:  из средств местного бюджета – 1 413 979.7 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 82 145,8 тыс. руб.;  в 2015 году – 91 095,1 тыс. руб.;  в 2016 году – 95 498,1 тыс. руб.;  в 2017 году – 90 038,9 тыс. руб.;  в 2018 году – 94 210,3 тыс. руб.;  в 2019 году – 102 433,1 тыс. руб.;  в 2020 году –118 268,1 тыс. руб.;  в 2021 году –144 813,3 тыс. руб.;  в 2022 году – 165 511,6 тыс. руб.;  в 2023 году – 142 313,6 тыс. руб.;  в 2024 году – 145 313,6 тыс. руб.;  в 2025 году – 142 313,6 тыс. руб.;  из средств краевого бюджета – 151 864.9 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 6 517,1 тыс. руб.;  в 2015 году – 9 370,4 тыс. руб.;  в 2016 году – 3 754,5 тыс. руб.;  в 2017 году – 19 693,7 тыс. руб.;  в 2018 году – 17 864,6 тыс. руб.;  в 2019 году – 20 183,2 тыс. руб.;  в 2020 году – 13 330,4 тыс. руб.;  в 2021 году – 3 625,2 тыс. руб.;  в 2022 году – 55 919,3 тыс. руб.;  в 2023 году – 245,5тыс. руб.;  в 2024 году – 1 115,5 тыс. руб.;  в 2025 году – 245,5 тыс. руб.;  из средств федерального бюджета – 8 878.1 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 0 тыс. руб.;  в 2015 году – 5,3 тыс. руб.;  в 2016 году – 105,2 тыс. руб.;  в 2017 году – 101,3 тыс. руб.;  в 2018 году – 2 398,0 тыс. руб.;  в 2019 году – 148,1 тыс. руб.;  в 2020 году – 2 052,7 тыс. руб.;  в 2021 году – 88,6 тыс. руб.;  в 2022 году – 1 675,5 тыс. руб.;  в 2023 году – 57,8 тыс. руб.;  в 2024 году – 2 187,8 тыс. руб.;  в 2025 году – 57,8 тыс. руб.;  из внебюджетных средств – 59 957.3 тыс. руб. в том числе:  в 2014 году – 2 383,7 тыс. руб.;  в 2015 году – 2 858,4 тыс. руб.;  в 2016 году – 7 748,2 тыс. руб.;  в 2017 году – 8 378,0 тыс. руб.;  в 2018 году – 5 655,9 тыс. руб.;  в 2019 году – 5 938,8 тыс. руб.;  в 2020 году – 3 169,5 тыс. руб.;  в 2021 году – 4 968,4 тыс. руб.;  в 2022 году – 4 714,1 тыс. руб.;  в 2023 году – 4 714,1 тыс. руб.;  в 2024 году – 4 714,1 тыс. руб.;  в 2025 году – 4 714,1 тыс. руб. |
| Перечень объектов капитального строительства | - |

Приложение к постановлению

администрации г. Дивногорска

от 30.09.2015 № 149п

(в ред. пост. от 30.09.2022 №177п)

**Муниципальная программа**

**«Физическая культура, спорт и молодежная политика**

**в муниципальном образовании город Дивногорск»**

**1. Паспорт.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск (далее-Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации»; Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»; Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке»; Постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации город Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска». |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска |
| Соисполнители Программы | Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Дивный» (далее – МАУ МЦ «Дивный»);  Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа г. Дивногорска» (далее – МБУ «СШ г. Дивногорска»);  Муниципальное физкультурно-оздоровительное учреждение плавательный бассейн «Дельфин» (далее – МФОАУ плавательный бассейн «Дельфин»). |
| Подпрограммы  Программы | Подпрограмма 1  «Массовая физическая культура и спорт»  Подпрограмма 2  «Молодежь Дивногорья»  Подпрограмма 3  «Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности»  Подпрограмма 4  «Обеспечение условий реализации программы  и прочие мероприятия» |
| Цели Программы | 1 Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спортсменов г. Дивногорска на различных спортивных аренах Красноярского края, РФ, развитие системы подготовки спортивного резерва города.  2 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах муниципального образования г. Дивногорск.  3. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей.  4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная политика» в муниципальном образовании г. Дивногорск. |
| Задачи Программы | Задачи к цели 1:  1.1.Обеспечение развития массовой физической культуры на территории городского округа город Дивногорск;  1.2.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов «шаговой» доступности;  1.3.Обеспечение успешного выступления спортсменов на краевых спортивно-массовых мероприятиях;  1.4 Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;  1.5 Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва.  Задачи к цели 2:  2.1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Дивногорска;  2.2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи города Дивногорска.  Задачи к цели 3:  3.1.Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;  3.2. Формирование спортивного резерва города.  Задачи к цели 4:  4.1 Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики;  4.2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Целевые показатели и показатели результативности  Программы | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения МО г. Дивногорск (увеличение до 55, 00 % к 2024 г.);  Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО г. Дивногорск (увеличение до 0,80 % к 2024 г.);  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (увеличение до 17,8 % в 2024 году);  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций МО г. Дивногорск (увеличение до 88,8 % к 2024 г.);  Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся (увеличение до 100 % к 2024 г.);  Количество организованных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (не менее 12 мероприятий);  Удельный вес спортсменов, принявших участие в официальных спортивных соревнованиях, в их общей численности (сохранность показателя 90 %);  Доля спортсменов, выполнивших требования спортивной программы в их общей численности (сохранность показателя 90 %);  Количество специалистов, обучающихся на курсах повышения квалификации и семинарах (ежегодно не менее 10 человек);  Численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;  Количество спортсменов в составе спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта;  Доля обучающихся, на этапах спортивной подготовки, от общего числа обучающихся в МБУ «СШ г. Дивногорска»;  Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи будет поддерживаться на прежнем уровне, а именно в количестве 13 в 2023 -2025 годах;  Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни будет поддерживаться на прежнем уровне, а именно в количестве 12 в 2022 -2025 годах;  Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи будет поддерживаться на прежнем уровне, а именно в количестве 13 в 2023-2025 годах;  Количество социальных проектов, реализуемых молодежью города, будет поддерживаться на прежнем уровне, а именно в количестве 24 в 2020-2025 годах;  Количество молодых людей, являющихся членами проектных команд, по реализации социальных проектов будет поддерживаться на прежнем уровне, а именно в количестве 72 человек в 2020-2025 годах.  Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Дивногорске (сохранить количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Дивногорске на уровне 60 ед. ежегодно).  Своевременность представления, уточненного фрагмента реестра расходных обязательств распорядителя;  Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;  Соблюдение сроков представления распорядителем годовой бюджетной отчетности. |
| Сроки и этапы  реализации Программы | 2014-2025 годы |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 663 346,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:  в 2014 год - 25 745,1 тыс. рублей,  в 2015 году – 30 198,4 тыс. рублей,  в 2016 году – 32 554,9 тыс. рублей,  в 2017 году – 38 095,9 тыс. рублей,  в 2018 году – 48 615,4 тыс. рублей,  в 2019 году – 47 095,0 тыс. рублей,  в 2020 году – 73 803,0 тыс. рублей,  в 2021 году – 99 874,3 тыс. рублей,  в 2022 году – 87 557,1 тыс. рублей,  в 2023 году – 59 935,7 тыс. рублей,  в 2024 году – 59 935,7 тыс. рублей,  в 2025 году – 59 935,7 тыс. рублей.  Из них:  из средств краевого бюджета – 88 657,2 тыс. руб., в том числе:  в 2014 году – 1 292,1 тыс. рублей,  в 2015 году – 775,5 тыс. рублей,  в 2016 году – 2 515,5 тыс. рублей,  в 2017 году – 6 309,7 тыс. рублей,  в 2018 году – 9 560,2 тыс. рублей,  в 2019 году – 9 442,4 тыс. рублей,  в 2020 году – 23 965,2 тыс. рублей,  в 2021 году – 10 623,7 тыс. рублей,  в 2022 году – 20 241,4 тыс. рублей,  в 2023 году – 1 310,5 тыс. рублей,  в 2024 году – 1 310,5 тыс. рублей,  в 2025 году – 1 310,5 тыс. рублей.  из средств местного бюджета – 432 285,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году - 19 959,6 тыс. рублей,  в 2015 году – 24 402,8 тыс. рублей,  в 2016 году – 26 076,2 тыс. рублей,  в 2017 году - 28 141,1 тыс. рублей,  в 2018 году – 33 232,7 тыс. рублей,  в 2019 году – 30 379,2 тыс. рублей,  в 2020 году – 40 679,8 тыс. рублей,  в 2021 году – 46 842,3 тыс. рублей,  в 2022 году – 51 651,6 тыс. рублей,  в 2023 году – 43 640,0 тыс. рублей,  в 2024 году – 43 640,0 тыс. рублей,  в 2025 году – 43 640,0 тыс. рублей.  из внебюджетных источников – 142 403,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 4 493,4 тыс. рублей,  в 2015 году – 5 020,1 тыс. рублей,  в 2016 году – 3 963,2 тыс. рублей,  в 2017 году - 3 645,1 тыс. рублей,  в 2018 году – 5 822,5 тыс. рублей,  в 2019 году – 7 273,4 тыс. рублей,  в 2020 году – 9 158,0 тыс. рублей,  в 2021 году – 42 408,3 тыс. рублей,  в 2022 году – 15 664,1 тыс. рублей,  в 2023 году – 14 985,2 тыс. рублей,  в 2024 году – 14 985,2 тыс. рублей,  в 2025 году – 14 985,2 тыс. рублей. |

Приложение к постановлению

администрации г. Дивногорска

от 30.09.2015 № 151п

(в ред. пост. от 27.06.2022 №116п)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной Программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной  Программы: |  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск» (далее - Программа) |
| 1 | Основание для разработки  Программы |  | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Федеральный закон №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Фонд); Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»;  Постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 №131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации» |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной Программы |  | Комитет обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска |
| 3 | Соисполнители муниципальной Программы |  | Муниципальное казенное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро» города Дивногорска;  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» |
| 4 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной Программы |  | 1. Подпрограмма «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и разработке документации по планировке территории муниципального образования город Дивногорск»;  2. Подпрограмма «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск с целью развития жилищного строительства»;  3. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании город Дивногорск»;  4. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;  5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». |
| 5 | Цели  муниципальной Программы |  | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан  муниципального образования город Дивногорск |
| 6 | Задачи муниципальной Программы: |  | **Задачи:**  1. Обеспечение территории муниципального образования город Дивногорск документами территориального планирования;  2. Обеспечение земельных участков натерриториимуниципального образования город Дивногорск коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях развития строительства жилья экономического класса, в том числе индивидуального жилищного строительства;  3. Обеспечение жильем граждан, проживающих  в жилых домах муниципального образования город Дивногорск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;  4. Предоставление молодым семьям – участникам  подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;  5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| 7 | Этапы и сроки реализации  Программы |  | 2014-2025 годы |
| 8 | Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы |  | 1. Разработка проектов планировки и межевания земельных  участков в муниципальном образовании город Дивногорск: территории, ограниченной улицами Комсомольская, Нагорная, Б.Полевого, площадью, ориентировочно, 23 га в г. Дивногорске и территории, ограниченной улицами Гримау, П. Лумумбы, Чкалова, площадью, ориентировочно, 22 га.  в 2014 году – 0 проектов;  в 2015 году- 0 проектов;  в 2016 году- 0 проектов;  в 2017 году- 0 проектов;  в 2018 году – 0 проектов;  в 2019 году - 0 проектов;  в 2020 году - 0 проектов;  в 2021 году - 0 проектов;  в 2022 году – 0 проектов.  в 2023 году – 0 проектов;  в 2024 году – 0 проектов;  в 2025 году – 0 проектов  2. Разработка местных нормативов  градостроительного проектирования  в 2014 году – 0 документов;  в 2015 году – 0 документов;  в 2016 году - 1 документ;  в 2017 году - 0 документов;  в 2018 году - 0 документов;  в 2019 году – 0 документов;  в 2020 году – 0 документов;  в 2021 году - 0 документов;  в 2022 году – 0 документов;  в 2023 году – 0 документов;  в 2024 году - 0 документов;  в 2025 году - 0 документов  3.Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования территории муниципального образования город Дивногорск:  - внесение изменений в генеральный план городского округа;  - внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Дивногорска:  в 2014 году - 0 проектов;  в 2015 году – 0 проектов;  в 2016 году – 0 проектов;  в 2017 году – 0 проекта;  в 2018 году – 2 проекта;  в 2019 году – 0 проектов;  в 2020 году – 0 проектов;  в 2021 году – 0 проектов;  в 2022 году – 0 проектов;  в 2023 году – 0 проектов;  в 2024 году - 0 проектов;  в 2025 году - 0 проектов  4.Увеличение объемов ввода жилья. Ввод жилья  за 2014-2025 годы составит 182,42 тыс. кв. м, в т. числе:  в 2014 году – 8,46 тыс.кв.м  в 2015 году- 14,3 тыс.кв.м  в 2016 году – 14,41 тыс.кв.м  в 2017 году – 5,96 тыс.кв.м  в 2018 году – 10,46 тыс.кв.м;  в 2019 году – 29,73 тыс. кв.м;  в 2020 году – 15,22 тыс. кв.м;  в 2021 году - 20,43 тыс. кв.м;  в 2022 году - 15,33 тыс. кв.м;  в 2023 году – 16,00 тыс. кв.м;  в 2024 году - 16,05 тыс. кв.м  в 2025 году – 16,07 тыс. кв.м  5.Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования город Дивногорск, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, 1651 чел., в том числе:  в 2014 году - 0 чел.  в 2015 году – 161 чел.  в 2016 году – 424 чел.  в 2017 году - 130 чел.  в 2018 году - 0 чел.  в 2019 году – 231 чел.  в 2020 году - 276 чел.  в 2021 году - 110 чел.  в 2022 году – 93 чел.  в 2023 году - 226 чел.  в 2024 году - 0 чел.  в 2025 году – 0 чел.  6. Обеспечение жильем 71 молодой семьи, в том числе по годам:  2014 – 6 семей;  2015 – 5 семей;  2016 – 6 семей;  2017 – 5 семей;  2018 – 5 семей;  2019 – 7 семей;  2020 - 4 семьи;  2021 – 6 семей;  2022 – 4 семьи;  2023 – 7 семей;  2024 – 8 семей;  2025 – 8 семей.  7.Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности муниципального казенного учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» города Дивногорска, муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и городского хозяйства» города Дивногорска, освоение бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, 100% |

Приложение

к постановлению администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 152п

в ред от 30.09.2022 № 174п

Приложение

к постановлению администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 152п

(в редакции от 09.08.2021 № 138п)

**Муниципальная программа**

**«Система образования города Дивногорска»**

1. **Паспорт муниципальной программы «Система образования города Дивногорска»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа  «Система образования города Дивногорска» (далее – муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  Постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель | Отдел образования администрации города Дивногорска |
| Соисполнители программы | Муниципальное специализированное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия»,  Администрация города Дивногорска |
| Подпрограммы муниципальной программы, отдельные мероприятия программы | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование детей»;  Подпрограмма 2 «Общее и дополнительное образование детей»;  Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул»;  Подпрограмма 4«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение предоставления качественного общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, программам дополнительного образования, дошкольного образования на территории города Дивногорска.  Реализация мероприятий, направленных на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Отдых и оздоровление детей в период каникул. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Предоставление общедоступного и качественного дошкольного образования для детей с разными образовательными потребностями.  2. Предоставление доступного и качественного общего и дополнительного образования, соответствующего федеральным государственным стандартам, для детей с разными образовательными потребностями.  3. Предоставление безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул.  4. Создание условий для эффективного управления отраслью.  Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их законных прав и интересов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1,2 к паспорту муниципальной программы. | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования программы составит 7 496 462,4  тыс. рублей, в том числе:  по годам реализации:  2014 год – 447 829,60 тыс. рублей;  2015 год – 473 625,60 тыс. рублей;  2016 год – 511 729,70 тыс. рублей;  2017 год – 523 228,00 тыс. рублей;  2018 год – 549 349,00 тыс. рублей;  2019 год – 614 389,60 тыс. рублей;  2020 год – 635 052,30 тыс. рублей;  2021 год – 730 302,40 тыс. рублей;  2022 год – 844 773,60 тыс. рублей;  2023 год – 742 023,00 тыс. рублей;  2024 год – 712 079,80 тыс. рублей;  2025 год – 712 079,80 тыс. рублей.  Из них:  из средств федерального бюджета- 148 140,40 тыс. рублей:  в 2020 году – 12 598,60 тыс. рублей;  в 2021 году – 26 440,10 тыс. рублей;  в 2022 году – 29 765,90 тыс. рублей;  в 2023 году – 38 051,60 тыс. рублей;  в 2024 году – 20 642,10 тыс. рублей;  в 2025 году – 20 642,10 тыс. рублей.  из средств краевого бюджета – 4 229 280,90 тыс. рублей:  в 2014 году – 215 148,10 тыс. рублей;  в 2015 году – 208 367,50 тыс. рублей;  в 2016 году – 280 623,8 тыс. рублей;  в 2017 году – 301 525,80 тыс. рублей;  в 2018 году – 326 259,80 тыс. рублей;  в 2019 году – 354 583,90 тыс. рублей;  в 2020 году – 389 409,10 тыс. рублей.  в 2021 году – 409 788,00 тыс. рублей.  в 2022 году – 503 304,20 тыс. рублей;  в 2023 году – 421 747,70 тыс. рублей;  в 2024 году – 409 261,50 тыс. рублей;  в 2025 году – 409 261,50 тыс. рублей.  из средств местного бюджета – 2 861 340,60 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 217 161,60 тыс. рублей;  в 2015 году – 249 957,80 тыс. рублей;  в 2016 году – 211 534,1 тыс. рублей;  в 2017 году – 199 302,50 тыс. рублей;  в 2018 году – 198 036,10 тыс. рублей;  в 2019 году – 232 969,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 211 201,80 тыс. рублей;  в 2021 году – 271 205,70 тыс. рублей;  в 2022 году – 289 513,50 тыс. рублей;  в 2023 году – 260 184,50 тыс. рублей;  в 2024 году – 260 137,10 тыс. рублей;  в 2025 году – 260 137,10 тыс. рублей.  из внебюджетных источников – 257 700,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 15 519,9 тыс. рублей;  в 2015 году – 15 300,30 тыс. рублей;  в 2016 году – 19 571,80 тыс. рублей;  в 2017 году – 22 399,70 тыс. рублей;  в 2018 году – 25 053,10 тыс. рублей;  в 2019 году – 26 836,70 тыс. рублей;  в 2020 году – 21 842,80 тыс. рублей;  в 2021 году – 22 868,60 тыс. рублей;  в 2022 году – 22 190,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 22 039,20 тыс. рублей;  в 2024 году – 22 039,20 тыс. рублей,  в 2025 году – 22 039,20 тыс. рублей. |

Приложение к постановлению администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 155 (в ред. пост. от 30.09.2022 № 168п)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД ДИВНОГОРСК»**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Транспортная система муниципального образования город Дивногорск (далее Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Ст. 179 Бюджетного кодекса, Распоряжение администрации города Дивногорска от 30.07.2015 № 1685р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Дивногорска от 31.07.2014 № 1561/1р «Об утверждении муниципальных программ города Дивногорска»,  Постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «УСГХ») |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Дивногорска |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной  программы | Подпрограммы:  1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»;  2. «Пассажирские перевозки»;  3. «Безопасность дорожного движения». |
| Цели программы | - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;  - Повышение доступности транспортных услуг для населения;  - Повышение комплексной безопасности дорожного движения. |
| Задачи программы | - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования город Дивногорск;  - обеспечение потребности населения в перевозках;  - обеспечение дорожной безопасности и бесперебойного движения по автомобильным дорогам |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы |
| Целевые  показатели Программы | Перечень и значения целевых показателей программы представлен в приложении № 1 к паспорту программы |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение Программы предусмотрено  из краевого и местного бюджета. В том числе по годам реализации Программы  Объем финансирования программы составит 774 858,25 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 36 824,56 тыс. рублей; | | 2015 | - 45 991,80 тыс. рублей; | | 2016 | - 51 569,99 тыс. рублей; | | 2017 | - 54 462,60 тыс. рублей; | | 2018 | - 54 571,90 тыс. рублей; | | 2019 | - 49 794,90 тыс. рублей; | | 2020 | - 58 783,80 тыс. рублей | | 2021 | - 106 798,10 тыс. рублей; | | 2022 | - 169 651,90 тыс. рублей; | | 2023 | - 48 744,50 тыс. рублей; | | 2024 | - 48 832,10 тыс. рублей; | | 2025 | - 48 832,10 тыс. рублей |   В том числе:  средства краевого бюджета – 406 669,94 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 21 498,50 тыс. рублей; | | 2015 | - 24 672,94 тыс. рублей; | | 2016 | - 30 334,10 тыс. рублей; | | 2017 | - 36 260,10 тыс. рублей; | | 2018 | - 37 554,10 тыс. рублей; | | 2019 | - 30 733,20 тыс. рублей; | | 2020 | - 34 210,40 тыс. рублей | | 2021 | - 73 689,40 тыс. рублей; | | 2022 | - 115 783,50 тыс. рублей; | | 2023 | - 0,00 тыс. рублей; | | 2024 | - 0,00 тыс. рублей; | | 2025 | - 0,00 тыс. рублей; |   средства местного бюджета – 368 188,31 тыс. рублей, из них:   |  |  | | --- | --- | | 2014 | - 15 326,06 тыс. рублей; | | 2015 | - 21 318,86 тыс. рублей; | | 2016 | - 21 235,89 тыс. рублей; | | 2017 | - 18 202,50 тыс. рублей; | | 2018 | - 17 017,80 тыс. рублей; | | 2019 | - 19 061,70 тыс. рублей; | | 2020 | - 24 573,40 тыс. рублей; | | 2021 | - 33 108,70 тыс. рублей; | | 2022 | - 53 868,40 тыс. рублей; | | 2023 | - 48 744,50 тыс. рублей; | | 2024 | - 48 832,10 тыс. рублей; | | 2025 | - 48 832,10 тыс. рублей. | |

Приложение к постановлению администрации города Дивногорска от 01.11.2017 № 196п (с изм. от 30.09.2022 № 175п)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

в муниципальном образовании город Дивногорск

на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск  на 2018-2024 годы» |
| Основания для разработки муниципальной программы | [Статья 179](consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F4CE968658680C7534891C013ED3DFAF5180F2CA88BA6625E7275EA3FB4486D1C827A86FEBA153C144DDFBE8CB29Cj6p3K) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F4CE968658680C7534896C119ED3DFAF5180F2CA88BA6705E2A79EB35A8416C09D42BC0jApAK) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды", [Приказ](consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F4CE968658680C7594194C312ED3DFAF5180F2CA88BA6705E2A79EB35A8416C09D42BC0jApAK) Минстроя России от 18.03.2019 N 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", [Постановление](consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F4CE968658680C7524790C617ED3DFAF5180F2CA88BA6705E2A79EB35A8416C09D42BC0jApAK) Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", [Постановление](consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F52E47E09D98FC7501F9FC117E162A1A31E5873F88DF3221E7420BB78E34D6D1EC82AC2B5B51437j0pBK) Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды", [Устав](consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F52E47E09D98FC7501F9FC116E66DAEA21E5873F88DF3221E7420BB78E34D6D1EC82AC2B5B51437j0pBK) городского округа город Дивногорск; [Постановление](consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F52E47E09D98FC7501F9FC116E76BAFA51E5873F88DF3221E7420A978BB416C17D629C1A0E345715F41DEA990B39E7CAD88ACj5p6K) администрации города Дивногорска от 01.08.2013 N 131п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации", [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=A387F21FD12E33B5D45F52E47E09D98FC7501F9FC114E06FAFA41E5873F88DF3221E7420A978BB416C17D42BCBA0E345715F41DEA990B39E7CAD88ACj5p6K) Администрации города Дивногорска от 31.07.2014 N 1561/1р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Дивногорска» |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» города Дивногорска (до 05.04.2022 г.)  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и городского хозяйства» (с 06.04.2022 г.) |
| Ответственный соисполнитель программы | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Дивногорска» |
| Участники программы | Администрация города Дивногорска (отдел архитектуры и градостроительства; отдел физической культуры, спорта и молодежной политики)  МАУ МЦ «Дивный» г. Дивногорска  МБУК ЦБС г. Дивногорска  МКУ АПБ г. Дивногорска  Общественная комиссия  Товарищества собственников жилья  Управляющие организации  Граждане, проживающие в городском округе город Дивногорск  Предприятия, организации, учреждения |
| Цели программы | 1. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Дивногорск  2. Вовлечение граждан в решение вопросов формирования комфортной среды проживания на территории городского округа город Дивногорск |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям.  2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  3. Повышение качественного уровня жизни населения муниципального образования, улучшение внешнего облика города и условий проживания граждан;  4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа город Дивногорск в рамках программы;  2. Увеличение количества и площади благоустроенных общественных территорий города в рамках Программы;  3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа город Дивногорск  Приложение №4.1 к Программе |
| Срок реализации программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит  350943,6 тыс. рублей  2018 год – 20 257,4 тыс. рублей;  2019 год – 112 167,4 тыс. рублей;  2020 год – 21 720,6 тыс. рублей;  2021 год – 20 258,6 тыс. рублей;  2022 год – 135913,1 тыс. рублей;  2023 год – 19 549,4 тыс. рублей;  2024 год – 21 077,1 тыс. рублей.  в том числе:  средства федерального бюджета – 193170,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 12 230,5 тыс. рублей;  2019 год – 18 779,5 тыс. рублей;  2020 год – 18 525,0 тыс. рублей;  2021 год – 16 175,7 тыс. рублей;  2022 год – 92506,1 тыс. рублей;  2023 год – 16 556,8 тыс. рублей;  2024 год – 18 396,4 тыс. рублей.  средства краевого бюджета – 129 010,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 7 529,6 тыс. рублей;  2019 год – 86 988,4 тыс. рублей;  2020 год – 975,0 тыс. рублей;  2021 год – 851,4 тыс. рублей;  2022 год – 30 826,6 тыс. рублей;  2023 год – 871,4 тыс. рублей;  2024 год – 968,2 тыс. рублей.  средства местного бюджета – 28763,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 497,3 тыс. рублей;  2019 год – 6 399,5 тыс. рублей;  2020 год – 2 220,6 тыс. рублей;  2021 год – 3 231,5 тыс. рублей;  2022 год – 12580,4 тыс. рублей;  2023 год – 2121,2 тыс. рублей;  2024 год – 1 712,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных жилых домов, увеличение площади благоустроенных дворовых и общественных территорий, повышение уровня благоустройства муниципального образования город Дивногорск, улучшение качества жизни населения города и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Дивногорск |

Приложение к постановлению администрации города Дивногорска

от 30.09.2015 г. № 153п

(в ред. постановлений

от 28.10.2022 № 192 п)

Муниципальная программа города Дивногорска

«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск»

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования город Дивногорск» (далее – Муниципальная программа). |
| Основания для разработки муниципальной программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их оформлении и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Дивногорска в лице Комитета обеспечения градостроительной деятельности управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска (далее- Комитет) с 01.01.2022  МКУ «Архитектурно-планировочное бюро» (далее- МКУ «АПБ») до 31.12.2022 |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1: «Учет, контроль, распоряжение, пользование и управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования город Дивногорск».  Подпрограмма 2: «Инвентаризация земель на территории муниципального образования город Дивногорск». |
| Цели муниципальной программы | Эффективное управление и использование муниципального имущества, земельных ресурсов с целью увеличения неналоговых доходов местного бюджета для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования г. Дивногорск |
| Задачи муниципальной программы | 1. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Дивногорска;  2. Мобилизация доходов в бюджет города  за счет эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами;  3. Обеспечение проведения необходимых работ по оформлению права муниципальной собственности и дальнейшему эффективному распоряжению объектами за счет выявления бесхозяйного имущества, приобретения (ввода в эксплуатацию) новых объектов муниципального имущества;  4. Контроль и анализ эффективности использования муниципального имущества;  5. Оформление документации для постановки на кадастровый учет земельных участков муниципального образования город Дивногорск; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016-2025 годы |
| Перечень целевых показателей программы  Перечень показателей результативности программы | Пополнение доходной части бюджета муниципального образования город Дивногорск (тыс.руб).  Пообъектный учет земельных участков (ед.)  Техническая, землеустроительная документация на муниципальное имущество(ед.)  Регистрация права муниципальной собственности на имущество (ед.)  Предоставление в аренду (собственность) муниципального имущества по результатам торгов (ед).  Приватизация муниципального имущества (ед.)  Оценка муниципального имущества (ед.)  Оценка земельных участков (ед.)  Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков (ед.)  Оформление кадастровых паспортов (ед.)  Кадастровые работы в отношении земельных участков под МКД (ед.) |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем финансирования программы составляет  10 171 978,00 рублей, в том числе:  2016 год: 444 000,0 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей;  средства местного бюджета – 444 000,0 рублей.  2017 год: 140 000,0 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей;  средства местного бюджета – 140 000,0 рублей.  2018 год: 810 600.00 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей;  средства местного бюджета – 810 600,0 рублей  2019 год: 729 378,0 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей;  средства местного бюджета – 729 378,0 рублей  2020 год: 790 000,0 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей;  средства местного бюджета – 790 000,0 рублей  2021 год: 1 783 000,0 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей;  средства местного бюджета – 1783 000,0рублей  2022 год: 1394 100,0 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей;  средства местного бюджета – 1394 100,0 рублей  2023 год: 1825 000,0 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей  средства местного бюджета – 1825 000,0 рублей;  2024 год: 1825 000,0 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей  средства местного бюджета – 1825 000,0 рублей  2025 год: 1825 000,0 рублей  средства краевого бюджета – 0 рублей  средства местного бюджета – 1825 000,0 рублей |